# 云枢智服 9月第2周经营周报

汇报周期：2026年9月第2周（9月7日—9月13日）　|　报告日期：2026年9月16日　|　数据来源：财务周草稿（内部）

本周结论：收入与回款节奏基本可控（本周确认收入 186 万，清和 48 万已回款），但星河验收延期是本周最大变量——客户验收条款已由「功能清单」改为「连续 7 天无 P1」，若 9 月内无法完成验收，二期尾款 126 万与续费将同时停滞，需在剩余两周内与对方经营层直接对齐。

# 一、本周进展

- 交付：星河项目内部联调已于周四完成，验收文档还差 2 页；客户方验收口径仍在调整，原定 9/12 的验收节点大概率赶不上。

- 回款：清和 48 万本周已到账；星河 2 期尾款 126 万仍卡在验收环节，何书婷已催办两次。

- 收入：本周确认收入 186 万（含清和 48 万），本月累计确认收入 612 万，月累计毛利率 67.1%。

- 商机与续费：本周新增线索 11 个，其中 3 个进入方案阶段；续费有两家客户处于观望，其中一家明确以星河验收结果为签约前提。

# 二、关键数字

| 指标 | 本期数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 本周确认收入 | 186 万 | 含清和 48 万 |
| 本月累计确认收入 | 612 万 | 本周占月累计 30.4% |
| 毛利率（月累计） | 67.1% | — |
| Q3 新增 ARR | 380 万 | 进度落后于目标（站会：方立群） |
| 在手待回款 | 126 万 | 星河 2 期尾款，验收通过后 10 个工作日内付款 |
| 本周回款 | 48 万 | 清和 |
| 续费率（滚动 12 个月） | 124% | — |
| 本周新增线索 | 11 个 | 其中 3 个进入方案阶段（27.3%） |

口径说明：收入含订阅，不含未验收的实施尾款。

# 三、风险与问题

- 星河验收延期（高）：客户验收条款已由「功能清单」改为「连续 7 天无 P1」，对方法务进一步要求补充违约金上限。若 9 月内无法完成验收，二期尾款 126 万与续费将同时停滞。责任人：苏明远 / 何书婷。

- 对客承诺偏差（高）：我方承诺按期交付率 95%（8/21 例会纪要，陈嘉禾在场），当前验收延期已构成交付偏差，需尽快与客户经营层重新对齐口径。

- ARR 进度落后（中）：Q3 新增 ARR 目前 380 万，进度慢于目标，剩余时间有限，需加速重点线索转化。

- 续费联动风险（中）：两家观望客户中，一家以星河验收结果作为签约前提，验收延期将直接传导至续费。

- 信息口径风险（中）：客户风险信息为内部备忘，本报告仅限内部使用，请勿外发；财务数字为草稿口径，对外发布前需财务复核。

# 四、下周计划

- 星河验收：与客户锁定新的验收口径（连续 7 天无 P1）及起算时间，补齐验收文档 2 页，推动尽快进入验收测试。

- 风险说明：由苏明远 / 何书婷本周内提交一版可执行的风险说明，不作「风险已解除」表述。

- 回款：持续跟催星河 2 期尾款 126 万，验收通过后 10 个工作日内确认到账。

- 收入与 ARR：聚焦 3 个已进入方案阶段的线索推进签约，冲刺 Q3 新增 ARR。

- 续费：对两家观望客户分层跟进，以星河验收进展作为促签依据。

# 五、需领导支持

- 星河验收条款与违约金上限涉及商务与法务口径，建议本周内由公司与对方经营层直接对齐。

- 若 9 月内验收无法完成，请提前决策二期尾款 126 万与续费风险的应对方案。